Zamawiający:		Gmina Dębowiec

43-426 Dębowiec

Tel./fax 0-33/ 8533881

NIP  548-10-15-063;  Regon 000537272

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb:		PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby  w Simoradzu”

Nr procedury: RGW 3410 / ZP/ 7 / 2010

Zatwierdził : ………………………

### Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. 	ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Dębowiec  zwany w dalszej części „Zamawiającym”, ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 07r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi zmianami) na: „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby w Simoradzu”

II. 	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 07r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi zmianami) o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Dokumentację przetargową opracowano na postawie:

- Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817),

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz. 1796)

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby w Simoradzu”

Długość odcinka 2740 mb , szerokość zmienna od 3,10 m do 5,00 m.

Częściowa wymiana podbudowy (warst. odsączająca, dolna i górna warstwa podbudowy)

Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem na całej powierzchni

Warstwa wiążąca asfaltobetonu grubości 3cm na odcinkach wymiany podbudowy

## Warstwa wiążąca asfaltobetonu grubości 3cm na odcinkach od km 0,0+0,00 do km 1,8+0,00

## Warstwa wiążąca asfaltobetonu grubości 4cm na długości 940m – końcowy odcinek.

## Warstwa ścieralna asfaltobetonu o grubości 4cm na całej długości trasy.

## Poszerzenie na długości 220mb o szer. 1,5m korytowanie, podbudowa , nawierzchnia asfaltobetonowa początkowy odcinek trasy.

Poszerzenia z asfaltobetonu na łukach 18m x 1m

Zjazdy zostaną wykonane z asfaltobetonu grubości 5 cm  na szerokość bram

wjazdowych i do 2m w kierunku wjazdów do posesji.

Mijanki w ilości 2szt.

Wykonane zostaną obustronnie o szerokości do 0,5m z mieszanki tłuczeń – kliniec wraz z karczowaniem pni.

Ciek betonowy prefabrykowany 50 x50 x 15 na ławie betonowej  B- 15 145mb

Umocnienie skarpy potoku płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10 na podsypce cement.- piasek w km 2+650 dł. 44m, oraz 5m2 w km 2+130.

## Odtworzenie i wyczyszczenie rowów i przepustów Fi 300,400,500 mm.

## Regulacja krat ściekowych 5szt. oraz włazów kanalizacji 14 szt.

## Szczegółowy zakres zadań  zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ: CPV 45.23.31.20-6

IV   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Wymagany terminami realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.09.2010r.

V    TERMIN  GWARANCJI

Termin gwarancji ustala się na okres 60 miesięcy.

VI   OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VII    INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# VIII.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej  i finansowej.

Ad.2. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, był wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem i wartością, robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie;

Ad.3. Uprawnienia - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowy dróg wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

Ad.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi zapewniającymi  realizację zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Spełnienie wymogów podanych w p-cie VIII siwz należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia zgodnie z zał. nr 2   oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. IX siwz

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.

IX.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ, KOLEJNO

Załącznik nr 1 	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2           Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację                        techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji

Załącznik nr 3 	Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie 				zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 				podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 4 	Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy

i doświadczenia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania

oraz podać zakres powierzonym podwykonawcom.

Załącznik nr 5 	Dokumenty-referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załączniku nr 3).

Załącznik nr 6	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Załącznik nr 7            Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty  zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert,

Załącznik nr 8         Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem  terminu składania ofert;

Załącznik nr 9         Wykaz podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia.

Załącznik nr 10       Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy.

Załącznik nr 11       Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowy dróg wraz z

zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

Załącznik nr 12       Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego

wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy,

(jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub, jeżeli istnieje

ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika – jak w rozdziale IX punkt

2, 3 SIWZ).

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii

poświadczonej notarialnie.

Wszystkie dokumenty winny potwierdzać spełnienie warunków na dzień składania ofert.

Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie, przez osoby uprawnione.

Rodzaje dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817),

- OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 zał. 3, 6, 7, 8 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, należy dołączyć do oferty.

- OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM.

1) Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę należy dołączyć do oferty.

Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

2) W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

3) Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

- Określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

- Stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,

- Określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- Wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

- Określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

- Stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

4) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

5) Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w rozdziale IX pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w rozdziale IX pkt 1 zał. 3, 6, 7, 8 składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.

6) Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w rozdziale IX będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

7) Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

- PODWYKONAWCY

a) W przypadku, kiedy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców musi ich w ofercie wykazać, podając nazwę i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych im do przekazania, wartość robót. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zadania wymaga uzyskania zgody zamawiającego.

b)Dokumenty uwiarygodniające od podwykonawców będą wymagane w formie referencji oraz właściwych uprawnień, jeżeli zakres prac powierzonych do wykonania wymaga ich posiadania.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, każda ze

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pisemnie lub faksem.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Tel. (033) 8533-38-81			– Krzysztof Wawak

W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Tel. (033) 857-79-40 			– Renata Michnik

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

XI.   WADIUM PRZETARGOWE.

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie:dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

2)       Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

3) 	Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze

42 8126 0007 0000 0127 2000 0040    BS Skoczów

4) 	Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

5) Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli pieniężnej winno:
a) obejmować uwarunkowanie zawarte w art.46 ust. 5 pkt. 1, 2, 3 ustawy PZP tj.

1. 	wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2. 	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3. 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

b) gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie zamawiającego 
w sposób bezwarunkowy

6) 	W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie innej aniżeli pieniężnej, winien wskazywać wszystkich uczestników konsorcjum/wspólników spółki cywilnej.

7) 	Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w/w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego

8) 	Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania/ jego oferta  zostanie  odrzucona/.

9) 	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.

10) 	Zamawiający  zatrzymuje wadium  wraz  odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

XIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)      Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez                   wykonawcę  podpisem wraz z pieczątką  lub osoby uprawnionej do występowania w obrocie          prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym       przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).

- Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

- Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.

- Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.

ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43 – 426 Dębowiec

oraz powinna być opisana następująco: Przetarg: „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby w Simoradzu”

– Nie otwierać przed  17.06.2010r. godzina 10:15.

Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana jw. dodatkowo powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1) Oferty należy składać  na adres: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, pokój nr 13

2) Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2010r o godz. 1000

3) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

4) Oferty zostaną otwarte w dniu 17.06.2010r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego (pok. nr 12)

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert ma prawo:

wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej kopercie   „WYCOFANIE”

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

zamienić ofertę- powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

XIV INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia oferty zamiennej oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Zamawiający na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w pkt 3.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ KRYTERIA WYBÓRU OFERT.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie, iż wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia oprócz robót zasadniczych wycenionych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót powinny być ujęte w cenach jednostkowych poszczególnych pozycji formularza cenowego.

Podane ceny jednostkowe brutto są obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostają stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji.

Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami(%).

Kryterium CENA

Cena wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium _________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena ofertowa za roboty w zakresie naprawy dróg 	           x 100 pkt.

###### C 1 =  ――――――――――――――――――――――――――――――

cena ocenianej oferty

WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wszelkie żądane wyjaśnienia będą skierowane do wykonawcy na piśmie.

- Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień. Wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być również udzielone na piśmie.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

4)Zamawiający poprawia w ofercie:

1. oczywiste omyłki pisarskie,

2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

- Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy PZP

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w punkcie 15 specyfikacji.

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW   PRZETARGU

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu na tablicy ogłoszeń, o wyborze oferty powiadomieni będą  wszyscy uczestnicy przetargu.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu.

XVI.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości:  5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1)	w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego

numer konta BS Skoczów 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040

2)	w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

3)	w gwarancjach ubezpieczeniowych

4)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

XVII.  WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1) Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – załącznik nr 4.

2) Rozliczenie wykonania zadania nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania robót wg cen jednostkowych podanych w ofertach.                               
3) Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5)W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w rozdziale IX pkt 3 Specyfikacji.

XVIII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej określone w art. 179 -198 ustawy Pzp przysługują Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Protest składa się wyłącznie w formie pisemnej.

Środkami ochrony prawnej są:

protest wnoszony do Zamawiającego, zgodnie z art. 180 Pzp;

odwołanie, zgodnie z art. 184 Pzp;

skarga do sądu, zgodnie z art. 194 Pzp.

XIX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późniejszymi zmianami/.

Dębowiec, dnia 24.05.2010r.

…………………………………

(podpis osoby upoważnionej)